收入循环智能审计助手（Revenue Cycle Audit Copilot）需求文档

| 项目名称 | 收入循环智能审计助手 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0（初稿） |
| 编写人 | 审计经理 / AI产品经理 |
| 编写日期 | 2026-08-27 |
| 文档状态 | 待评审 |
| 开发对象 | AI智能体（大语言模型应用） |

────────────────────────────────────────

1. 项目概述

1.1 项目背景

财务报表审计中，收入确认是公认的重大错报风险高发领域，也是财务舞弊的重灾区。监管处罚案例显示，收入确认环节的审计失败占据处罚案例的最大比重（金亚科技、康得新、獐子岛、科迪乳业等均涉及收入造假）。

当前审计实务的痛点：

| 痛点 | 现状 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 抽样覆盖率低 | 人工抽查合同，样本有限（通常10-30份） | 漏检风险高，舞弊合同可能恰好未被抽中 |
| 依赖个人经验 | 收入确认判断质量取决于审计师专业水平 | 团队水平参差，标准不统一 |
| 合同阅读耗时 | 一份复杂合同人工阅读30-60分钟 | 审计效率低，时间成本高 |
| 舞弊识别滞后 | 缺乏系统化的舞弊风险信号扫描 | 风险发现依赖运气和直觉 |
| 监管环境趋严 | 证监会/财政部对审计失败处罚力度加大 | 事务所审计失败风险上升 |

本项目目标：开发一个AI智能体，辅助审计师完成收入循环的两大核心任务——①收入确认合规性审查（合同要素提取→准则比对→底稿生成）、②收入舞弊风险识别（客户画像+行业环境+处罚案例→风险报告与核查方向），在提升审计效率的同时，最大限度降低事务所审计失败风险。

1.2 项目目标与成功标准

| 指标 | 目标值 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- |
| 合同要素提取准确率 | ≥ 95% | 人工复核比对 |
| 单份合同处理时间 | ≤ 3分钟（人工30-60分钟） | 计时测试 |
| 收入确认判断与准则应用正确率 | ≥ 90% | 测试用例集人工评分 |
| 舞弊信号识别覆盖率 | 覆盖案例库中全部高频信号 | 案例回测 |
| 底稿格式合规率 | 100%符合内部模板 | 模板校验 |
| AI判断可追溯率 | 100%（每个结论带依据来源） | 输出字段检查 |

1.3 目标用户

| 阶段 | 用户 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试点期（当前） | 审计经理 | 1人 | 本人使用并验证 |
| 推广期 | 项目组审计人员 | 10-50人 | 按角色分配权限 |

1.4 需求范围

核心功能（P0，必须交付）

| 编号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 多格式文档解析 | PDF（文本/扫描件）、Word、Excel、图片 |
| F2 | 收入合同关键要素提取 | 结构化提取14项合同要素 |
| F3 | 收入确认合规性判断 | 对照《企业会计准则第14号——收入》五步法 |
| F4 | 收入舞弊风险信号识别 | 客户资料+行业环境 → 风险信号扫描 |
| F5 | 监管处罚案例匹配 | 相似案例检索+检查方向建议 |
| F6 | 审计底稿生成 | 内部模板+特定客户补充模板 |
| F7 | 风险报告生成 | 结构化风险报告+重点核查方向 |

重要功能（P1）

| 编号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F8 | 批量处理 | 多合同/多客户批量导入处理 |
| F9 | 审计师反馈修正 | 用户可修正AI结论，反馈沉淀 |
| F10 | 问答式交互 | 审计师可就具体问题向AI提问 |

可选功能（P2）

| 编号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F11 | 审计软件/底稿系统集成API | 对接事务所现有系统 |
| F12 | 收入明细数据分析 | 对接序时账/收入明细表做全量分析 |
| F13 | 移动端使用 | 移动设备访问 |

明确不做（边界约束）

• ❌ 不输出最终审计结论，不替代审计师签字

• ❌ 不提供法律意见

• ❌ 不自动向客户/监管机构发送任何内容

• ❌ 不擅自联网获取实时数据（除经用户授权的行业数据源）

• ❌ 不做预测性财务模型，仅做风险提示

• ❌ 不替代实质性审计程序（AI结论必须经审计师复核）

────────────────────────────────────────

2. 业务场景与核心流程

2.1 场景一：收入确认审查（实质性程序阶段）

输入：客户合同（抽样或全量）+ 客户基本信息 + （可选）收入明细/记账数据

流程：

上传合同（PDF/扫描件/Excel/图片）
        ↓
F1 文档解析（OCR/结构化）
        ↓
F2 合同要素提取（14项要素结构化输出）
        ↓
F3 收入确认合规性判断（CAS 14五步法比对）
        ↓
F6 生成收入确认测试底稿（内部模板）
        ↓
审计师复核、修正、确认 → 输出最终底稿

输出：结构化要素表 + 合规性判断结论 + 收入确认测试底稿

2.2 场景二：收入舞弊风险扫描（风险评估阶段）

输入：客户资料（财务数据、业务模式、管理层信息、历史审计发现）+ 行业环境信息

流程：

输入客户资料 + 行业环境
        ↓
F4 客户画像构建（收入结构、增长、毛利率、现金流等）
        ↓
F4 舞弊风险信号扫描（信号库匹配）
        ↓
F5 监管处罚案例匹配（相似案例检索）
        ↓
F7 风险报告生成（风险评级 + 核查方向 + 建议程序）
        ↓
F6 生成舞弊风险评估底稿 + 补充底稿模板
        ↓
审计师复核确认 → 制定审计计划

输出：舞弊风险报告 + 重点核查方向 + 风险应对底稿

2.3 人机协作模式

| 模式 | 说明 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| AI辅助模式（默认） | AI生成初稿，审计师复核确认 | 要素提取、底稿生成、风险报告 |
| 审计师主导模式 | 审计师提问，AI回答 | 具体问题咨询、准则解读 |
| 人工兜底 | 最终判断、签字由审计师完成 | 所有涉及结论的环节 |

原则：AI输出为"辅助建议"，所有审计结论必须由审计师确认，系统需在输出中明确标注"AI辅助结果，需经审计师复核"。

────────────────────────────────────────

3. 功能详述（P0）

F1 多格式文档解析

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 将各类格式的合同文档解析为可处理的文本和结构化数据 |
| 输入 | PDF（文本型）、PDF（扫描件）、Word、Excel、图片（JPG/PNG） |
| 处理要求 | ①扫描件自动OCR识别（中文）；②Excel表格结构识别；③图片中表格/印章/签字区域识别；④保留原文定位（页码、段落位置）便于溯源 |
| 输出 | 解析文本 + 原文定位信息 + OCR置信度 |
| 异常处理 | OCR置信度低的区域标注"待人工确认"；无法解析的文件明确提示原因 |
| 验收标准 | 扫描件OCR中文识别准确率≥95%；表格提取字段完整率≥95%；所有提取内容可回溯原文位置 |

F2 收入合同关键要素提取

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 从合同中结构化提取收入确认所需的关键要素 |
| 输入 | F1解析后的合同文本 |
| 处理要求 | 提取以下14项要素： |

| 序号 | 要素 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同类型 | 销售商品/提供服务/建造合同/租赁/其他 |
| 2 | 合同各方 | 客户名称、销售方、关联方迹象 |
| 3 | 合同标的 | 商品或服务内容 |
| 4 | 履约义务 | 单项/多项；是否可明确区分 |
| 5 | 交易价格 | 合同价款、含税/不含税 |
| 6 | 可变对价 | 折扣、返利、奖励、罚款等 |
| 7 | 收款条件 | 预付/货到付款/验收后/信用期 |
| 8 | 收入确认时点/方法 | 时点法/时段法 |
| 9 | 交付方式 | 签收/验收/FOB/CIF等 |
| 10 | 退换货条款 | 退货权、换货条件 |
| 11 | 重大融资成分 | 是否存在、影响 |
| 12 | 质保条款 | 质保类型、期限 |
| 13 | 合同期限与生效条件 | 起止日期、生效前提 |
| 14 | 关联方迹象 | 客户与销售方潜在关联关系 |

输出：结构化要素表（JSON/表格）+ 每项要素的合同原文引用

异常处理：要素缺失时列出"缺失清单"提示审计师补充阅读

验收标准：测试合同集中14项要素提取完整率≥95%；每项提取均带原文出处

F3 收入确认合规性判断（CAS 14五步法）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 依据《企业会计准则第14号——收入》，对合同收入确认进行合规性判断 |
| 输入 | F2提取的合同要素 +（可选）客户记账数据（收入确认金额、时点） |
| 处理逻辑 | 五步法逐项判断： |

| 步骤 | 判断内容 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| ① 识别合同 | 合同是否成立、可强制执行、商业实质 | 合同有效性结论 |
| ② 识别履约义务 | 单项/多项；商品服务是否可明确区分 | 履约义务清单 |
| ③ 确定交易价格 | 可变对价是否估计、重大融资成分是否调整 | 交易价格结论 |
| ④ 分摊交易价格 | 是否按单独售价分摊至各履约义务 | 分摊结果 |
| ⑤ 确认收入 | 时点法/时段法选择是否正确；确认时点是否恰当 | 确认方式结论 |

输出：

• 每个判断点的结论 + 依据（引用合同条款原文 + CAS 14具体条款号）

• 风险提示（如：履约义务混淆、时点判断错误、可变对价未估计、重大融资成分未考虑）

• 与客户账面处理的差异分析（如输入记账数据）

验收标准：设计20个测试案例（含正确确认/提前确认/推迟确认/履约义务拆分错误/可变对价遗漏等场景），判断正确率≥90%

F4 收入舞弊风险信号识别

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 基于客户资料与行业环境，识别收入舞弊的高风险信号 |
| 输入 | 客户资料（财务数据、业务模式、管理层信息、历史审计发现）+ 行业环境 |
| 信号库 | 覆盖以下四类信号（参考CSA 1141舞弊准则+监管案例）： |

① 财务类信号

• 收入增长与行业/同行背离（行业下行但收入逆势增长）

• 毛利率异常波动或显著偏离行业水平

• 应收账款增速远超收入增速

• 期末（12月）收入集中确认，第四季度收入占比异常高

• 经营现金流与收入长期背离

• 收入与存货、产能不匹配

• 关联方销售占比高、海外收入占比高且难以验证

• 大客户集中度异常、大量新增大客户

② 业务模式类信号

• 经销/渠道模式复杂，层级过多

• 客户与供应商重叠（循环交易迹象）

• 交易对手方为壳公司、新设公司

• 合同条款模板化、缺乏商业实质

③ 管理层动机类信号（舞弊三角）

• 业绩承诺、对赌协议压力

• 管理层薪酬与收入指标强挂钩

• 频繁更换审计师、管理层凌驾于控制之上

• 内部控制缺陷（尤其收入循环相关控制）

④ 外部环境类信号

• 行业整体下行但公司逆势增长

• 行业存在普遍性"过账贸易"/融资性贸易现象

• 监管重点关注行业

输出：

• 命中信号列表（每个信号：命中依据、风险等级、数据来源）

• 总体风险评级（高/中/低）

• 建议的核查程序清单

• 关联的监管案例参考

验收标准：用真实处罚案例（金亚科技、康得新等）特征回测，高频信号识别覆盖率100%

F5 监管处罚案例匹配

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 根据客户特征匹配相似监管处罚案例，提供检查方向参考 |
| 知识库 | 公开的会计师事务所监管函、证监会/财政部行政处罚案例（重点：收入确认模块案例库） |
| 处理逻辑 | ①提取客户特征（行业、业务模式、舞弊信号）；②案例库相似度检索；③输出最相似案例TOP N |
| 输出 | 每个案例：舞弊手法还原、审计师缺失程序、监管处罚结果、对当前客户的启示（建议程序） |
| 验收标准 | 输入金亚科技特征，能命中并输出其虚增收入手法与审计应对建议 |

F6 审计底稿生成

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 参考内部底稿模板，生成标准底稿 + 针对特定客户风险的补充底稿模板 |
| 输入 | F2-F5的分析结果 + 内部底稿模板库 |
| 标准底稿 | ①收入确认测试底稿（要素表+判断结论+依据）；②舞弊风险评估底稿；③分析程序底稿 |
| 补充底稿 | 根据识别出的特定风险自动生成定制底稿，如：海外收入核查底稿、关联方销售核查底稿、期末突击收入核查底稿、退货率异常核查底稿 |
| 格式要求 | Word/Excel，格式100%符合内部模板，可直接导入事务所底稿系统 |
| 关键依赖 | ⚠️ 需用户提供内部底稿模板文件作为知识库输入（开发前提条件） |
| 验收标准 | 生成的底稿通过模板格式校验；补充底稿与识别风险一一对应 |

F7 风险报告生成

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 汇总分析结果，生成结构化风险报告 |
| 输出 | ①总体风险评级；②风险发现列表（风险点、证据、依据、严重程度）；③重点核查方向（按优先级排序）；④建议审计程序清单；⑤底稿建议 |
| 格式 | PDF/Word报告，可导出 |
| 验收标准 | 报告结构完整、每项发现均有依据引用、核查方向可操作 |

────────────────────────────────────────

4. 知识库设计

4.1 知识库内容清单

| 知识类型 | 用途 | 格式 | 提供方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业会计准则汇编（重点：CAS 14收入准则及应用指南） | 收入确认判断依据 | PDF/文本 | 用户提供 |
| 审计准则（CSA 1141舞弊、CSA 1211风险评估、CSA 1301审计证据等） | 程序与风险判断依据 | PDF/文本 | 用户提供 |
| 上市公司审计案例 | 实务参考 | PDF/文本 | 用户提供 |
| 监管处罚案例库（含收入确认模块） | 舞弊信号匹配、检查方向 | 结构化数据 | 用户提供/外部公开 |
| 内部审计底稿模板 | 底稿生成格式 | Word/Excel | ⚠️ 用户提供（关键依赖） |
| 内部培训视频课程 | 实务知识（转文字后入库） | 视频→文本 | 用户提供 |

4.2 知识库管理要求

• 版本管理：知识库更新需记录版本与生效日期（准则更新、案例新增）

• 权限控制：内部资料（底稿模板、培训视频）严格权限管理

• 溯源要求：每个AI输出必须标注知识来源（准则条款号/案例编号/文档路径）

• 数据隐私：内部培训视频与底稿模板为事务所机密，仅限授权用户使用

────────────────────────────────────────

5. 数据与安全需求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 数据保密 | 客户财务数据为敏感信息，必须严格保密，不得用于模型训练外泄 |
| 部署环境 | 本地/私有云部署，敏感数据不进入公有云（或经严格脱敏） |
| 权限控制 | 角色权限：审计经理（全部权限）/ 项目组成员（按项目授权） |
| 审计留痕 | AI操作日志、输入输出全程记录，形成可追溯的审计证据链 |
| 数据脱敏 | 演示/测试场景需自动脱敏客户名称、金额等敏感字段 |

────────────────────────────────────────

6. 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 可解释性 | 每个判断必须有依据（准则条款/合同原文/案例编号），禁止无依据输出 |
| 准确性 | 要素提取≥95%；判断正确率≥90%（以人工复核为基准） |
| 响应时间 | 单合同处理≤3分钟；风险报告生成≤5分钟 |
| 容错性 | OCR失败、信息缺失、格式异常时明确提示，不静默出错 |
| 可扩展性 | 架构上支持后续扩展至采购、存货、费用等其他审计循环 |
| 交互界面 | Web端为主（后续可扩展），支持文件上传、结果查看、人工修正 |

────────────────────────────────────────

7. 验收标准（关键测试用例）

| 编号 | 测试用例 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | 上传一份含多项履约义务的合同（如"设备销售+安装服务+三年运维"） | AI识别全部履约义务，正确判断是否可明确区分，分摊逻辑正确 |
| TC-02 | 合同约定"验收后确认收入"，但客户账上"发货时确认"，同时提供记账数据 | AI发现账实差异，提示"收入确认时点与合同不符"风险 |
| TC-03 | 输入行业下行但收入逆势增长20%的客户资料 | AI命中"收入增长与行业背离"信号，评级为高风险 |
| TC-04 | 输入具金亚科技特征的客户（虚增收入、期末集中确认、海外客户占比高） | AI输出相似案例及对应核查方向（函证、穿透核查、期末截止测试） |
| TC-05 | 上传扫描版合同（含印章、手写签字） | OCR提取关键条款完整，低置信度区域标注待确认 |
| TC-06 | 生成收入确认测试底稿 | 格式与内部模板100%一致，可直接导入底稿系统 |
| TC-07 | 输入一份信息缺失的合同（无价格条款） | AI列出缺失清单，不猜测价格，提示人工补充 |

────────────────────────────────────────

8. 里程碑与交付计划

| 里程碑 | 内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 文档解析 + 要素提取（F1-F2） | 可上传合同并输出结构化要素 |
| M2 | 合规性判断（F3） | 五步法判断引擎+测试报告 |
| M3 | 舞弊风险 + 案例匹配（F4-F5） | 风险扫描+案例检索 |
| M4 | 底稿 + 报告生成（F6-F7） | 底稿生成器+风险报告 |
| M5 | 试点上线 | 审计经理试用，收集反馈 |
| M6 | 推广到项目组 | 权限体系+批量处理上线 |

依赖前置条件：

1. ⚠️ 用户提供内部审计底稿模板（F6的关键输入）

2. 用户提供企业会计准则汇编、审计准则文本

3. 监管处罚案例库结构化整理（可参考公开处罚决定书）

────────────────────────────────────────

9. 开发者技术指引（建议方案，供参考）

以下为技术建议，具体方案由开发团队确定，但需满足上文功能与非功能需求。

9.1 技术架构建议

┌─────────────────────────────────────────────┐
│              前端（Web界面）                  │
│  文件上传 / 结果展示 / 人工修正 / 报告导出      │
└──────────────────┬──────────────────────────┘
                   ↓
┌─────────────────────────────────────────────┐
│              应用层（业务流程编排）            │
│  F1→F2→F3 流水线 / F4→F5→F7 流水线          │
│  底稿生成引擎 / 报告生成引擎                   │
└───────┬─────────────────────┬───────────────┘
        ↓                     ↓
┌──────────────┐   ┌──────────────────────┐
│  LLM引擎      │   │  知识库（RAG检索增强）  │
│  合同理解      │   │  准则/案例/模板向量库   │
│  合规判断      │   │  结构化案例数据库       │
│  信号识别      │   └──────────────────────┘
└──────────────┘
        ↓
┌─────────────────────────────────────────────┐
│  预处理层：OCR（扫描件）/ 表格解析 / 格式转换   │
└─────────────────────────────────────────────┘

9.2 关键技术点

| 技术点 | 建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 文档解析 | OCR引擎 + 表格识别 | 扫描件中文OCR、表格结构还原 |
| 要素提取 | LLM + 结构化输出（JSON Schema） | 约束输出格式，确保字段完整 |
| 合规判断 | LLM + RAG（检索准则条款） | 判断必须引用准则条款号 |
| 信号识别 | 规则引擎 + LLM混合 | 规则引擎兜底程序性信号，LLM处理复杂判断 |
| 案例匹配 | 向量检索 + 关键词 | 相似度检索最相关案例 |
| 底稿生成 | 模板引擎 + LLM填充 | 严格遵循内部模板格式 |
| 可解释性 | 输出字段强制包含"依据来源" | 每个结论带引用，无依据不出结论 |

9.3 输出数据规范（JSON Schema示例）

{
  "contract_elements": {
    "contract_type": "销售商品合同",
    "parties": {"seller": "XX公司", "buyer": "XX客户"},
    "performance_obligations": [
      {"description": "设备销售", "distinct": true},
      {"description": "安装服务", "distinct": true}
    ],
    "transaction_price": {"amount": 1000000, "tax_inclusive": false},
    "variable_consideration": {"exists": true, "description": "销量返利"},
    "payment_terms": "验收后30天付款",
    "revenue_recognition_method": "时点法",
    "recognition_point": "验收",
    "financing_component": {"exists": false},
    "source_citation": "合同第X条，第X页"
  },
  "compliance_judgment": {
    "conclusion": "合规/存在风险",
    "risk_points": [
      {"risk": "收入确认时点与合同约定不符", "evidence": "合同要求验收确认，账面发货确认", "standard_citation": "CAS 14 第X条", "severity": "高"}
    ],
    "source_citation": "合同第X条 + CAS 14 第X条"
  },
  "fraud_risk": {
    "overall_rating": "高",
    "signals_hit": [
      {"signal": "收入增长与行业背离", "evidence": "行业-5%，公司+20%", "level": "高", "case_reference": "金亚科技"}
    ],
    "suggested_procedures": ["收入截止测试", "期末销售穿透核查", "海外客户函证"]
  }
}

────────────────────────────────────────

10. 附录

10.1 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| CAS 14 | 《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订） |
| CSA 1141 | 《中国注册会计师审计准则第1141号——财务报表审计中与舞弊相关的责任》 |
| CSA 1211 | 《中国注册会计师审计准则第1211号——通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险》 |
| 履约义务 | 合同中企业向客户转让可明确区分商品的承诺 |
| 时点法/时段法 | 收入确认的两种方式：在某一时点确认/在某一时段内确认 |
| 可变对价 | 合同价款中因折扣、返利、奖励、罚款等可能变动的金额 |
| 舞弊三角 | 压力、机会、借口——舞弊发生的三要素 |
| RAG | 检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation） |

10.2 参考资料

1. 《企业会计准则第14号——收入》及应用指南

2. 《中国注册会计师审计准则第1141号——与舞弊相关的责任》

3. 《中国注册会计师审计准则第1211号——风险评估》

4. 《中国注册会计师审计准则第1301号——审计证据》

5. 证监会/财政部对会计师事务所的行政处罚决定书、监管函（收入确认相关案例）

6. 上市公司审计失败案例（金亚科技、康得新、獐子岛、科迪乳业等）

7. 本所审计底稿模板（内部资料，需脱敏后入库）

10.3 待用户提供/确认事项

• [ ] 内部审计底稿模板文件（F6关键输入，开发前置条件）

• [ ] 企业会计准则汇编、审计准则文本文件

• [ ] 监管处罚案例库（或授权从公开渠道采集）

• [ ] 内部培训视频清单及转文字授权

• [ ] 部署环境确认（本地/私有云，算力与安全要求）

• [ ] 试用范围与推广时间表确认

────────────────────────────────────────

*本文档为需求初稿，请开发团队评审后反馈技术可行性问题，双方确认后进入开发阶段。*