# 收入循环智能审计助手
搭建任务书

Stage → Step → Task → Acceptance Criteria 版

| 项目名称 | 收入循环智能审计助手 |
| --- | --- |
| 任务书版本 | V1.0 |
| 依据版本 | 收入循环智能审计助手 V1.3 修改需求清单 |
| 核心架构 | Audit Procedure Orchestrator + 独立能力模块 + Evidence + Human-in-the-loop |
| 用途 | 开发任务拆解、技术方案评审、MVP实施与验收 |

# 一、项目定位与任务书使用方式

本任务书用于把现有收入循环智能审计助手需求，转换为可执行的软件搭建计划。任务书采用“Stage → Step → Task → Acceptance Criteria”四级结构：Stage 管项目阶段与里程碑，Step 管阶段内建设顺序，Task 管具体开发事项，Acceptance Criteria 用于业务和技术联合验收。

## 1.1 产品定位

系统定位为“AI + Rules + Evidence + Human-in-the-loop”的审计智能系统，不以“多个 Agent 串行执行”作为产品架构。核心是审计程序编排、局部依赖、程序状态管理、证据可追溯和人工复核。

系统应支持审计程序可选执行与部分执行。

资料不完整时，不得导致整个系统或整条流程整体失败。

AI 不得把“资料未提供”自动解释为“审计师未执行程序”。

所有重要审计判断应保留证据来源、状态、置信依据和人工复核痕迹。

底稿输出必须基于已确认的证据和实际执行范围，并强制输出 Coverage & Limitations。

## 1.2 总体架构

建议总体架构分为九层：

L0 安全、权限、日志、版本与可追溯底座

L1 Project Context 与文件存储

L2 文档与数据处理

L3 审计数据模型与 Evidence Object

L4 Rules / Knowledge / LLM 基础能力

L5 Audit Procedure Orchestrator

L6 Audit Capability Modules

L7 Evidence Assembly / Data Lineage / Review

L8 底稿与输出

其中最关键的不是单一大模型，而是“统一数据模型 + 审计程序编排器 + Evidence/Data Lineage”。这三部分先搭稳，再逐步扩展更多审计能力。

# Stage 1：基础工程与运行底座

阶段目标：先建立一个可持续开发、可测试、可部署、可追踪的工程骨架。

## Step 1.1：建立代码仓库与基础工程

TASK-101  建立项目代码结构

目标：建立前后端分离、能力模块独立、测试和日志完整的项目骨架。

主要工作：

建立 backend、frontend、tests、docs、templates、knowledge_base、sample_data、logs 等目录。

后端采用清晰的 api / services / models / schemas / orchestrator / capabilities / evidence 分层。

为每个核心能力预留 inputs、outputs、logs、tests 或对应等价结构。

建立环境变量模板、依赖管理和本地开发说明。

交付物：

GitHub Repository

README

基础目录结构

依赖文件

环境变量模板

Acceptance Criteria：

新开发人员 clone 仓库后，可按 README 完成本地启动。

后端健康检查接口可访问。

单元测试框架可运行。

仓库中不包含 API Key、密码、客户资料等敏感信息。

## Step 1.2：搭建基础服务

TASK-102  基础 API、数据库与文件存储

目标：为后续项目、文件、程序状态、证据对象提供稳定存储和访问接口。

主要工作：

建立 Project、Document、Procedure、Evidence、Review、Run 等基础数据表或等价持久化结构。

实现文件上传、文件元数据登记、文件状态查询。

实现统一日志接口和错误码体系。

为后续 Replay / Re-run 预留版本字段。

Acceptance Criteria：

可以创建项目、上传文件、查询项目和文件。

所有关键请求均有 trace/run 标识。

数据库异常和文件异常不会直接导致服务进程崩溃。

# Stage 2：审计数据与证据模型

阶段目标：先定义系统理解审计项目所需的统一数据对象，避免不同模块各自输出不可兼容结果。

## Step 2.1：建立 Project Context

TASK-201  Project Context MVP

目标：定义项目级最小必要信息，作为所有审计能力的统一上下文。

主要工作：

MVP 1.0 仅保留基础信息、审计期间、重要性、收入模式、合同等核心上下文。

收入明细、客户名单、应收、银行流水等扩展内容作为后续版本或可选输入。

Project Context 不应成为项目启动的强制“大而全”数据包。

Acceptance Criteria：

只提供基础信息和合同时也能创建并启动项目。

缺少扩展数据不会阻塞全部程序。

Project Context 版本变化可追踪。

## Step 2.2：建立统一 Evidence Object

TASK-202  Evidence Object Schema

目标：建立所有规则、AI判断、人工复核和底稿输出共同使用的统一证据对象。

主要工作：

固定 Schema，字段至少覆盖 evidence_id、project_id、procedure_id、source、extracted_value、conclusion、execution_status、node_status、judgment_status、confidence、reviewer、timestamp 等。

node_status 与 judgment_status 独立维护。

支持 model_confidence、confidence_level、confidence_basis。

禁止各能力模块自定义互不兼容的输出结构。

Acceptance Criteria：

任一能力模块的核心结果都能转换成 Evidence Object。

AI_GENERATED / PENDING_REVIEW / CONFIRMED / MODIFIED / REJECTED / NEED_MORE_EVIDENCE 可正确流转。

历史 Evidence Object 可按版本读取。

## Step 2.3：数据标准化与质量分级

TASK-203  Normalization & Dataset Quality

目标：保证原始值、标准值和转换规则可追溯，并对结构化数据质量进行分级。

主要工作：

金额、日期、币种等同时保存 raw_value 与 standard_value。

记录 normalization_rule。

建立 Dataset Quality Score 或等价分级机制。

避免“整批拒入”的二元逻辑。

Acceptance Criteria：

审计人员可以看到原始值和标准值的对应关系。

低质量数据允许进入“部分可分析”而不是直接整批失败。

质量状态会影响后续 Procedure 的 READY/PARTIAL/ABSTAINED 判断。

# Stage 3：文档处理与审计能力模块

阶段目标：建立可以独立运行、独立测试、独立停用的 Audit Capability，而不是先做固定串行 Agent 流程。

## Step 3.1：Document Processor

TASK-301  文档与表格解析

目标：把 PDF、DOCX、XLSX、CSV、TXT 等资料解析成可引用、可定位的结构化内容。

主要工作：

实现文本、表格和基础元数据提取。

仅在确有需要时使用 OCR fallback。

保存 document_id、页码、sheet、行号、段落号、原始文本等定位信息。

解析失败需返回明确状态和原因。

Acceptance Criteria：

一份合同中的关键条款可被定位回具体页或段落。

Excel 中的关键数据可追溯到具体 sheet/row。

损坏文件进入 BLOCKED，而不是产生虚假解析结果。

## Step 3.2：合同与收入审计核心能力

TASK-302  合同要素提取 Capability

目标：从合同中提取收入审计所需关键要素，并形成 Evidence Object。

主要工作：

提取合同主体、期间、商品/服务、履约义务、交易价格、收款条件、验收条件、特殊条款等。

每个关键字段保留来源位置。

字段级证据不足时支持 Field Abstention。

Acceptance Criteria：

关键字段可回溯原文。

字段缺失与未提供资料能够区分。

输出符合统一 Evidence Object Schema。

TASK-303  收入确认分析 Capability

目标：基于合同要素、Project Context 及可选收入记录完成收入确认相关分析。

主要工作：

采用“触发 → 分析 → 结论”的三态判断结构。

每个判断节点可进入人工 Review。

不要求收入明细必须存在；仅在需要做差异分析时调用相关记录。

Acceptance Criteria：

仅合同场景可完成合同层面的收入确认分析。

缺少收入记录时，不影响已具备证据的其他节点。

结论必须带 Coverage、Limitations 和影响说明。

TASK-304  收入风险识别 Capability

目标：采用 Rules + LLM Judgment 双轨机制识别收入风险。

主要工作：

规则用于阈值、日期、金额比较、重复交易、截止性、异常组合等高频风险。

LLM 用于合同语义、商业实质和非标准条款判断。

风险状态至少支持 COMPLETE / PARTIAL / INSUFFICIENT_DATA。

规则覆盖率与模型召回率分开评价。

Acceptance Criteria：

预定义高频风险信号均进入规则库和测试。

仅合同场景也能输出合同相关风险，不整体失败。

无法计算的信号不进入评分分母，并显示 Coverage Ratio。

## Step 3.3：数据核对与异常分析

TASK-305  数据核对与异常检测 Capability

目标：在相关资料存在时执行合同、收入、应收、回款等数据核对和异常筛选。

主要工作：

支持合同与收入记录匹配、应收匹配、回款匹配、截止分析、异常交易筛选。

统计方法如 Benford 仅作为风险信号，不直接形成审计结论。

未提供某类数据时，只影响依赖该数据的能力。

Acceptance Criteria：

不同数据组合可以独立运行。

匹配结果包含 link_method 与 link_confidence。

无法匹配与资料未提供状态分开记录。

# Stage 4：Audit Procedure Orchestrator

阶段目标：实现能力驱动、局部依赖、可选执行、部分执行的审计程序编排机制。此阶段是整个系统的核心。

## Step 4.1：Procedure Registry

TASK-401  审计程序注册表

目标：把每个审计程序的输入、依赖、输出和执行策略显式配置化。

主要工作：

定义 procedure_id、procedure_name、required_inputs、optional_inputs、dependent_inputs、upstream_dependencies、output_schema、execution_policy。

审计程序与 Capability 分离：一个 Procedure 可调用一个或多个 Capability。

程序配置可版本化。

Acceptance Criteria：

开发人员不改核心代码即可新增或调整程序依赖配置。

系统可以解释某程序为何 READY、BLOCKED 或 PARTIAL。

## Step 4.2：九态 Execution Status

TASK-402  程序状态机

目标：实现 NOT_STARTED / READY / RUNNING / COMPLETED / PARTIAL / NOT_APPLICABLE / NOT_PERFORMED / BLOCKED / ABSTAINED 九态。

主要工作：

明确区分 NOT_PERFORMED、NOT_APPLICABLE、BLOCKED、ABSTAINED。

程序状态由审计师、项目配置和系统事实共同驱动；AI 不得自行认定“审计师没做程序”。

支持字段级、节点级、程序级 Abstention。

Acceptance Criteria：

状态转换有明确规则和审计日志。

资料缺失、系统错误、业务不适用、人工不执行不会混为同一状态。

状态与 Evidence Object 保持一致。

## Step 4.3：Dependency Graph 与局部失败

TASK-403  依赖图和 Local Failure

目标：建立程序与节点依赖图，使某节点失败只影响真正依赖它的后续节点。

主要工作：

建立履约义务、交易价格、收款条件等并行分支依赖示例。

实现任一节点 Abstention 后，仅停止依赖该节点结论的后续节点。

无依赖节点继续执行。

Acceptance Criteria：

P02 ABSTAINED 不会导致无依赖的 P03/P04 整体停止。

依赖路径可视化或可查询。

TC-17“仅合同”场景不整体 Abstention。

## Step 4.4：Execution Manifest

TASK-404  项目执行清单

目标：记录本次 AI 实际执行、未执行、部分执行和无法执行的全部程序。

主要工作：

每次运行生成 Revenue Audit Execution Manifest。

记录程序、状态、输入、未执行/受限原因。

Manifest 作为 Review Workbench 和底稿输出的必备组成。

Acceptance Criteria：

用户可以明确回答“本次 AI 做了什么、没做什么、为什么”。

底稿和导出结果包含 Execution Manifest。

Manifest 与实际运行日志一致。

# Stage 5：Evidence、Data Lineage 与人工复核

阶段目标：让每个重要结论都能回到证据来源，并由审计人员完成确认、修改或拒绝。

## Step 5.1：Evidence Assembly 与 Data Lineage

TASK-501  证据组装与血缘

目标：基于本次实际执行的程序形成可用证据链，而不是强制追求理想化完整链。

主要工作：

建立 Document → Segment → Field → Analysis → Judgment → Conclusion → Working Paper 的血缘链。

Lineage Link 保存 link_method 与 link_confidence。

缺失环节区分 MISSING / NOT_PROVIDED / NOT_PERFORMED / NOT_APPLICABLE / UNMATCHED / LOW_CONFIDENCE。

Acceptance Criteria：

审计人员点击结论可追溯到原始资料位置。

部分证据链可以正常形成。

不同缺失语义不会统一显示为 Evidence Missing。

## Step 5.2：Knowledge Layer 与冲突管理

TASK-502  知识库与规则库

目标：建立准则法规、事务所方法论和项目知识三类知识源。

主要工作：

知识源保留来源、版本、生效期间和优先级。

法规/方法论/客户制度不得混成单一不可解释知识库。

知识冲突不得静默覆盖，必须展示双方依据并交由专业负责人确定。

Acceptance Criteria：

系统可显示结论引用的知识来源。

冲突场景能生成 CONFLICT DETECTED 或等价状态。

人工选择结果被记录并可追溯。

## Step 5.3：Review Workbench

TASK-503  人工复核台

目标：建立面向审计师的结构化复核界面，而不是仅提供聊天框。

主要工作：

顶部展示 Execution Manifest。

每个判断展示 AI Conclusion、Evidence、Confidence、Coverage、Limitations。

提供确认、修改、拒绝、需要更多证据操作。

所有复核动作保留 who / when / before / after / reason。

Acceptance Criteria：

node_status=ANALYZED 与 judgment_status=PENDING_REVIEW 可同时存在。

人工修改后保留 AI 原判断。

每次输出都带 Coverage & Limitations。

## Step 5.4：Feedback Dataset

TASK-504  AI Judgment Feedback & Evaluation

目标：沉淀 AI 原判断与人工复核差异，为后续 Prompt、规则和模型优化提供数据。

主要工作：

记录 AI 原判断、人工判断、修改内容、修改理由、证据、模型版本、Prompt版本、Rule版本、时间。

第一阶段以数据沉淀为主，不自动训练模型。

Acceptance Criteria：

可以按模型、Prompt、规则版本比较复核结果。

能统计确认率、修改率、拒绝率和需要更多证据比例。

# Stage 6：输出、治理与可复现

阶段目标：把已确认结果转化为可交付底稿，同时满足权限、安全、异常处理和历史可复现要求。

## Step 6.1：Working Paper Generator

TASK-601  底稿生成

目标：基于已确认 Evidence、项目上下文、模板和实际执行范围生成审计底稿。

主要工作：

输入 = 已完成相关能力输出 + Evidence Chain + 内部模板 + Project Context。

不得假设所有上游 Agent/Capability 都存在。

优先 Evidence First，Narrative Second。

底稿强制包含 Coverage & Limitations。

Acceptance Criteria：

只有合同分析结果也能生成当前可生成部分的底稿。

未覆盖环节明确说明，不伪造结论。

底稿内容可追溯到 Confirmed Evidence。

## Step 6.2：Error & Exception Handling

TASK-602  异常处理矩阵

目标：把技术错误、数据错误、输入不足、业务不适用、人工未执行、AI无法判断区分处理。

主要工作：

文件损坏 → BLOCKED；字段不足 → Field Abstention；节点证据不足 → Node Abstention；程序整体无法实施 → Procedure Abstention。

禁止自动 fallback 到未经证据支持的结论。

异常后优先局部降级，而不是全局停止。

Acceptance Criteria：

每类异常都有明确状态、提示和恢复路径。

随机资料子集不报错。

系统错误不被伪装为审计结论。

## Step 6.3：RBAC 与 Audit Trail

TASK-603  权限与审计日志

目标：建立 Auditor / Senior / Manager / Partner/Admin 等角色权限和关键操作留痕。

主要工作：

权限覆盖上传、查看、运行程序、修改配置、审核判断、确认判断、导出底稿、管理知识库、查看日志。

关键变更保留 who / when / before / after / reason。

Acceptance Criteria：

未授权角色无法执行受限操作。

关键人工判断与配置修改均可追溯。

## Step 6.4：Replay / Re-run 与 Observability

TASK-604  可复现与运行监控

目标：实现历史运行回放、同版本重跑和统一运行监控。

主要工作：

Replay 保存并恢复 Input、Model Version、Prompt Version、Rule Version、Raw Output。

Re-run 使用相同版本重新调用，只要求实质一致，不要求逐字一致。

日志至少记录 project_id、procedure_id、capability_id、model、prompt_version、token_usage、latency、execution_status、error_type、review_result。

Acceptance Criteria：

可以解释某程序某次为什么没有运行。

Replay 可恢复历史原始输出。

Re-run 与 Replay 在产品语义上清晰区分。

# Stage 7：MVP、测试与上线验收

阶段目标：用最小可行产品验证架构，而不是一开始把整个收入循环所有能力一次性做完。

## Step 7.1：MVP 1.0 范围

MVP 建议先验证以下链路：

创建项目

上传合同

合同解析

关键合同要素形成 Evidence Object

收入确认相关判断

收入风险信号

人工 Review

Evidence/Data Lineage

Execution Manifest

Coverage & Limitations

生成一份收入审计底稿

同时必须设计一个“故意不完整”的核心验收场景：仅上传合同，不提供收入明细和银行流水。

## Step 7.2：三类优先技术原型

TASK-701  Prototype A：Evidence Object

目标：验证合同解析结果能否进入统一 Evidence Object 并回溯原文。

主要工作：

输入一份合同，输出结构化字段和证据定位。

Acceptance Criteria：

字段可追溯、结构统一、人工可复核。

TASK-702  Prototype B：Audit Procedure Orchestrator

目标：验证九态状态机、依赖图和局部失败是否正确。

主要工作：

人为构造 COMPLETED / ABSTAINED / READY / NOT_PERFORMED / NOT_APPLICABLE 等状态组合。

Acceptance Criteria：

依赖节点正确停用，无依赖节点继续执行，状态原因可解释。

TASK-703  Prototype C：Partial Input E2E

目标：验证只有部分资料时系统仍能完成最大可执行范围。

主要工作：

仅上传 1 份合同，运行收入审计。

Acceptance Criteria：

系统不报错。

合同相关能力完成。

其他程序正确分类为 PARTIAL / BLOCKED / NOT_PERFORMED / NOT_APPLICABLE / ABSTAINED。

输出 Execution Manifest 与 Coverage & Limitations。

生成当前可生成的底稿。

## Step 7.3：测试体系

TASK-704  自动化测试与业务验收

目标：建立 Unit / Integration / Orchestrator / Partial Input / Audit Judgment Evaluation 五类测试。

主要工作：

重点覆盖 TC-17：仅合同不整体 Abstention。

重点覆盖 TC-18：SaaS 无物流资料 → NOT_APPLICABLE。

评估 Rule Accuracy、LLM Judgment Accuracy、Evidence Citation Accuracy、Execution Status Accuracy、Coverage Report Presence。

Review Efficiency 作为业务效率指标单独评估。

Acceptance Criteria：

Partial Input No-error Rate = 100%。

Execution Status Accuracy 达到项目约定阈值。

所有正式输出包含 Coverage Report。

核心审计程序均有自动化测试。

# 三、推荐开发顺序与里程碑

| 里程碑 | 对应阶段 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| M1 | Stage 1 | 工程可运行：仓库、API、数据库、文件、日志完成 |
| M2 | Stage 2 | Project Context、Evidence Object、Normalization 完成 |
| M3 | Stage 3 | 合同解析、收入确认、风险识别核心 Capability 可独立运行 |
| M4 | Stage 4 | Orchestrator、九态状态机、Dependency Graph、Manifest 完成 |
| M5 | Stage 5 | Evidence/Data Lineage、知识冲突、Review Workbench 完成 |
| M6 | Stage 6 | 底稿、RBAC、异常处理、Replay/Re-run、Observability 完成 |
| M7 | Stage 7 | 三个 Prototype、Partial Input、MVP E2E 与验收完成 |

# 四、MVP 1.0 Definition of Done

任意合理资料子集不会导致系统整体崩溃。

审计程序能够独立启停。

九态 Execution Status 正确运行。

Procedure Dependency 正确，局部失败不扩散。

Evidence Object 使用统一 Schema。

重要 AI 结论可以回溯原始资料。

Evidence Chain 可以部分形成。

所有正式输出包含 Coverage & Limitations。

人工可以确认、修改、拒绝或要求更多证据。

人工修改和程序配置均有 Audit Trail。

NOT_APPLICABLE / NOT_PERFORMED / BLOCKED / ABSTAINED 能正确区分。

AI 不会把资料未提供自动解释为审计师未执行程序。

底稿仅基于 Confirmed Evidence 和实际执行范围生成。

Replay 能恢复历史输入、版本和原始输出。

TC-17、TC-18 及核心 Partial Input 测试通过。

# 五、架构基准原则

核心原则：Agent 不是架构，Audit Procedure 才是架构。

LLM 只是某些 Audit Capability 内部用于提取、分析和判断的一种工具。真正决定系统能否在真实审计项目中稳定工作的，是 Project Context、Structured Evidence、Rules、Audit Capabilities、Procedure Dependency、Execution State、Human Review 与 Audit Trail。

后续任何新增功能，应优先判断其属于哪个 Stage、调用哪个 Procedure、产生什么 Evidence、依赖什么输入、失败时进入什么状态、如何被人工复核和如何进入底稿，而不是先创建一个新的 Agent。